Mai 2026

C.N. A.C.N. S.A. anunță stadiul implementării proiectului „Retehnologizare ecluza Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației”

Compania   Națională   „Administrația   Canalelor   Navigabile”   S.A., în calitate de beneficiar a organizat astăzi, 27 mai 2026, o conferință de presă în cadrul căreia a fost prezentat stadiul proiectului „Retehnologizare ecluza Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației”, Cod SMIS 312999.

Proiectul este implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027, Prioritatea 7-Dezvoltarea transportului naval și multimodal, Obiectiv specific 3.1.Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodal. Autoritatea  de Management pentru Programul Transport 2021-2027 este Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Investiția vizează retehnologizarea completă a ambelor fire ale ecluzei Năvodari, lucrările fiind etapizate în vederea asigurării continuității și siguranței navigației.

Prima etapă a proiectului se află în faza de finalizare a lucrărilor de retehnologizare a echipamentelor de bază aferente ecluzei, fiind modernizate: poarta plană de serviciu, poarta buscată, instalațiile hidraulice, instalațiile electrice de comandă și automatizare, instalația de protecție a portii buscate impotriva lovirii navelor. În perioada următoare continuă lucrările de reabilitare a construcțiilor aferente obiectivului, respectiv: modernizarea turnului de comandă, refacerea hidroizolațiilor coronamentului și executarea altor lucrări de impermeabilizare și protecție a construcțiilor.

Retehnologizarea Ecluzei nr.1 Năvodari, fir mal stâng, are termen de finalizare data de 16 noiembrie 2026.

Implementarea acestui proiect reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii navale și în creșterea siguranței navigației, contribuind totodată la eficientizarea activităților de transport și la dezvoltarea durabilă a sectorului naval.

Valoarea totală a proiectului este 495.900.141,99 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 208.695.957,52 lei (FC).

Proiectul se va implementa în regiunea Sud–Est, municipiul Constanța, oraș Năvodari, până la data de 31.12.2029.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul www.acn.ro sau de la sediul Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A, str. Ecluzei nr.1 Agigea, Cod poştal 907015, Constanţa, telefon: 0724 28 28 31, persoană de contact: Mihaela Coroiu.